SCRUM 2020

DEFINICIÓN DEL ALCANCE

NEXO

Documento de trabajo del Scrum Team · Versión 1.0

| Proyecto | NEXO : Comunidad estudiantil digital |
| --- | --- |
| Tipo de documento | Definición del alcance del proyecto (Project Scope Statement) |
| Fecha de inicio | 01 septiembre 2026 |
| Fecha objetivo de demostración | 15 septiembre 2026 |
| Versión del documento | 1.0 · Definición inicial del alcance |
| Fuentes de información | Encuesta de necesidades académicas y de comunidad estudiantil; Ficha de Inicio del Producto. |

# 1. Propósito del documento

La presente Definición del Alcance establece, de forma clara y verificable, qué incluye y qué no incluye el proyecto NEXO: Comunidad estudiantil digital, cuáles son sus entregables y bajo qué criterios se aceptan. Su finalidad es que el Scrum Team, el Product Owner y los interesados compartan una misma comprensión de lo que se construirá en el MVP y de lo que queda fuera.

El documento se apoya en la Encuesta de necesidades académicas y de comunidad estudiantil, aplicada a estudiantes del Tecnológico de Estudios Superiores de Huixquilucan (TESH), y en la Ficha de Inicio del Producto. Como el Product Backlog es emergente, se revisará en cada Sprint Review.

Ilustración 1. Logo de la empresa

Nota: Logo de la empresa: Entidad con el producto (2026).

# 2. Descripción del producto

Los estudiantes utilizan diferentes medios digitales para comunicarse, compartir información y organizar actividades académicas. Esta dispersión puede dificultar la interacción entre compañeros, el intercambio de recursos y la coordinación de equipos y proyectos.

NEXO surge como una propuesta de comunidad estudiantil digital que integra la interacción social y la colaboración académica en una misma plataforma. El desarrollo inicial se centra en un Producto Mínimo Viable (MVP) que permita validar la propuesta y atender las necesidades prioritarias de los estudiantes del TESH.

La encuesta exploratoria aplicada a 13 estudiantes identificó cómo buscan ayuda académica, cómo recuperan información, cómo colaboran con sus pares y qué barreras limitan su participación. Los hallazgos más destacados son los siguientes:

- Información rápida (76,9%) y resolución de dudas (61,5%) son las dos prioridades que los estudiantes esperan que la plataforma resuelva (P14).

- El 76,9% califica como “Regular” la facilidad para volver a encontrar información consultada (P04) y el 69,2% la de conocer compañeros con intereses afines (P05).

- La pena o inseguridad es la principal barrera para participar en una plataforma escolar (53,8%, P08) y para pedir ayuda a otros estudiantes (46,2%, P07).

- Los estudiantes consideran más útiles los apuntes (46,2%), los tutoriales (38,5%) y los ejercicios (38,5%) reunidos en un mismo lugar (P09).

Nota: la encuesta es exploratoria, de muestra no probabilística y por conveniencia; sus resultados no son estadísticamente representativos de toda la población estudiantil. Se usan como evidencia preliminar para definir el alcance.

# 3. Objetivos y criterios de éxito

Objetivo general. Desarrollar y demostrar, el 15 de septiembre de 2026, un MVP de NEXO que integre en una misma plataforma la interacción social y la colaboración académica de los estudiantes del TESH, atendiendo las necesidades prioritarias identificadas en la encuesta.

Objetivos específicos e indicadores propuestos. Las metas aún no están definidas en las fuentes; se muestra la línea base de la encuesta como referencia para que el Product Owner las establezca.

| Objetivo específico | Indicador propuesto | Línea base (encuesta) | Meta |
| --- | --- | --- | --- |
| Facilitar el acceso rápido a información y la resolución de dudas | Proporción de estudiantes que considera que obtiene información y respuestas con rapidez | Información rápida: 76,9%; dudas: 61,5% (entre sus 3 prioridades, P14) | Por definir |
| Facilitar la recuperación de información consultada | Proporción que califica como “Fácil” o “Muy fácil” volver a encontrarla | 23,1% (P04) | Por definir |
| Facilitar conocer estudiantes con intereses afines | Proporción que califica como “Fácil” o “Muy fácil” conocerlos | 23,1% (P05) | Por definir |
| Reducir las barreras de participación | Proporción que señala pena o inseguridad como impedimento | 53,8% (P08) | Por definir |
| Reunir contenido académico útil en un mismo lugar | Disponibilidad de apuntes, tutoriales y ejercicios consultables | Apuntes: 46,2%; tutoriales y ejercicios: 38,5% (P09) | Por definir |

# 4. Alcance del proyecto

4.1 Usuarios. La población objetivo son los estudiantes activos del TESH. Los docentes y el personal administrativo son usuarios potenciales y fuentes de apoyo académico, pero sus necesidades aún no han sido validadas.

4.2 Dentro del alcance: funcionalidades del MVP. Se agrupan por área funcional. Derivan de las oportunidades de diseño de la encuesta y son propuestas que el Product Owner debe validar y convertir en PBIs; la prioridad sugerida sigue el porcentaje de la evidencia clave (Alta: 50% o más; Media: 30% a 49,9%).

| Área funcional | ID | Funcionalidad | Evidencia | Prioridad sugerida |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Consulta y resolución de dudas | RC-01 | Espacio unificado de consulta académica entre pares, con asistencia técnica inteligente | P01: compañeros, profesor e IA, 46,2% cada uno | Media |
| Consulta y resolución de dudas | RC-07 | Tablero de preguntas categorizado por materia, donde compañeros y docentes pueden responder | P07: pena 46,2%; P11: 46,2% | Media |
| Consulta y resolución de dudas | RC-13 | Búsqueda ágil con respuestas indexadas y notificación de dudas resueltas | P14: 76,9% y 61,5% | Alta |
| Recursos y contenido académico | RC-09 | Catálogo de recursos de estudio con filtros por materia y tipo de material | P09: apuntes 46,2% | Media |
| Recursos y contenido académico | RC-11 | Editor de publicaciones con título, imágenes, archivos adjuntos y bloques de código | P13: título 53,8%; imágenes 46,2% | Alta |
| Recursos y contenido académico | RC-14 | Contenido práctico, como ejercicios resueltos paso a paso | P15 (n = 7); P09: ejercicios 38,5% | Por definir |
| Búsqueda y organización | RC-02 | Marcadores personales, historial de consulta y opciones para compartir recursos | P02: guardarla 46,2% | Media |
| Búsqueda y organización | RC-04 | Búsqueda interna indexada y panel de recursos guardados recientemente | P04: 76,9% “Regular” | Alta |
| Búsqueda y organización | RC-10 | Navegación por árbol temático y etiquetas del plan de estudios | P12: tema y categorías 46,2% | Media |
| Comunidad y colaboración | RC-05 | Perfiles de usuario basados en materias cursadas, habilidades e intereses | P05: 69,2% “Regular” | Alta |
| Comunidad y colaboración | RC-06 | Espacios temáticos de intercambio y colaboración ligada a proyectos | P06: 46,2%; P10: 38,5% | Media |
| Comunidad y colaboración | RC-12 | Sección para vincular equipos de trabajo o de estudio | P10: 30,8%; P15 | Media |
| Confianza y participación | RC-03 | Indicadores de verificación comunitaria, moderación técnica y filtros por materia | P03: confiabilidad 30,8% | Media |
| Confianza y participación | RC-08 | Participación escalonada (lectura, guardado o voto, comentarios, preguntas) y publicación resguardada | P08: 53,8% | Alta |

4.3 Núcleo sugerido para el MVP. Dado el plazo hasta la demostración del 15 de septiembre de 2026, se sugiere que el Product Owner considere como núcleo las funcionalidades de prioridad Alta: RC-04, RC-05, RC-08, RC-11 y RC-13. Las de prioridad Media y las que quedan por definir se ordenarían en el Product Backlog para incorporarse según la capacidad del equipo. La decisión corresponde al Product Owner.

4.4 Fuera del alcance. Quedan excluidos del MVP:

- Las funcionalidades con baja evidencia en la encuesta: eventos (P10: 23,1%), comunidades (P11: 23,1%) e interacción con otras carreras (P06: 15,4%).

- Las funcionalidades de la sección 4.2 que el Product Owner no incluya en el núcleo del MVP, hasta que se ordenen y planifiquen en el Product Backlog.

- Cualquier funcionalidad que no esté representada como PBI en el Product Backlog.

- La generalización de los resultados de la encuesta a toda la población estudiantil.

# 5. Entregables

| Entregable | Descripción | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- |
| Increment de cada Sprint | Versión usable del producto al final de cada Sprint, con las funcionalidades terminadas. | Cumple la Definition of Done y puede inspeccionarse en la Sprint Review. |
| MVP de NEXO | Comunidad estudiantil digital con las funcionalidades del núcleo definido por el Product Owner. | Funcionalidades del núcleo operativas y demostradas el 15 de septiembre de 2026. |
| Product Backlog ordenado | PBIs derivados de la encuesta, con criterios de aceptación y prioridad. | Ordenado por el Product Owner y comprendido por el Scrum Team. |
| Documentación técnica mínima | Descripción breve de la arquitectura y del uso de la plataforma. | Actualizada para cada Increment. |
| Demostración final | Presentación del MVP a los interesados. | Realizada el 15 de septiembre de 2026 y con retroalimentación registrada. |

# 6. Criterios de aceptación del producto

Cada Increment se acepta cuando cumple la Definition of Done, que es una propuesta inicial por acordar con el Scrum Team:

- Funcionalidad implementada e integrada en el Increment.

- Pruebas funcionales realizadas para los flujos incluidos.

- Sin defectos conocidos que impidan el uso del flujo demostrado.

- Autenticación y autorización verificadas en el alcance del MVP.

- Flujos principales navegables y comprensibles para el estudiante.

- Documentación técnica mínima actualizada para el Increment.

- Increment inspeccionable en la Sprint Review.

El MVP se considera aceptado cuando, además, el Product Owner confirma que cumple el núcleo definido y los interesados validan la demostración final.

# 7. Supuestos, restricciones y dependencias

Supuestos:

- La población objetivo está formada por estudiantes activos del TESH.

- El Scrum Team estará asignado y disponible durante el desarrollo del MVP.

- Los interesados participarán en las Sprint Reviews y brindarán retroalimentación oportuna.

- Los hallazgos de la encuesta se tratan como hipótesis que se validarán con los usuarios.

Restricciones:

- Tiempo: el proyecto inicia el 01 de septiembre de 2026 y el MVP debe demostrarse el 15 de septiembre de 2026; los Sprints son de un mes o menos.

- Alcance: se limita al MVP definido por el Product Owner a partir del Product Backlog.

- Calidad: cada Increment debe cumplir la Definition of Done.

- Presupuesto: no está definido en la documentación fuente; deberá establecerse con el patrocinador institucional.

Dependencias entre funcionalidades (propuestas):

| Funcionalidad | Depende de | Motivo |
| --- | --- | --- |
| RC-07 Tablero de preguntas | RC-11 | Las preguntas requieren el editor con imágenes, archivos y código. |
| RC-13 Respuestas indexadas | RC-04, RC-07 | Necesita preguntas y respuestas publicadas y un motor de búsqueda. |
| RC-09 Catálogo de recursos | RC-10 | Los filtros por materia y tipo requieren la taxonomía y las etiquetas. |
| RC-03 Verificación y moderación | RC-07, RC-09 | Opera sobre el contenido publicado por los usuarios. |
| RC-12 Vinculación de equipos | RC-05 | Se apoya en los perfiles de intereses y habilidades. |

# 8. Hitos

| Hito | Fecha (2026) | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Inicio del proyecto | 01 sep | Arranque del desarrollo del MVP por el Scrum Team. |
| Sprints | Por planificar | El Scrum Team planifica los Sprints a partir del Product Backlog ordenado. |
| Sprint Review | Al final de cada Sprint | Inspección del Increment y retroalimentación de los interesados. |
| Demostración final | 15 sep | Presentación del MVP a los interesados. |

# 9. Riesgos relacionados con el alcance

La probabilidad y el impacto son valoraciones iniciales del equipo.

| Riesgo | Prob. | Impacto | Respuesta |
| --- | --- | --- | --- |
| Alcance excesivo: intentar construir todas las funcionalidades propuestas dentro del plazo | Alta | Alto | Limitar el MVP al núcleo definido por el Product Owner y ordenar el resto en el Product Backlog. |
| Baja participación estudiantil por pena o inseguridad (53,8% la señaló como barrera) | Media | Alto | Incluir la participación escalonada (RC-08) y validarla con pruebas de uso. |
| Decisiones basadas en una muestra pequeña y no representativa (N = 13) | Alta | Medio | Tratar los hallazgos como hipótesis y ampliar la muestra. |
| Necesidades de docentes y personal administrativo no validadas | Media | Medio | Aplicar una consulta breve y recoger retroalimentación en las Sprint Reviews. |
| Contenido académico poco confiable (30,8% señaló la confiabilidad como dificultad) | Media | Alto | Incorporar verificación comunitaria y moderación (RC-03). |

# 10. Control de cambios del alcance

Scrum no prescribe un proceso formal de control de cambios: el Product Backlog es la fuente única del trabajo y es emergente. Durante un Sprint, el alcance puede aclararse y renegociarse entre el Product Owner y los Developers sin poner en riesgo el Sprint Goal. Se propone el siguiente procedimiento:

| Paso | Descripción | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 1 | Presentar la solicitud de cambio o la nueva necesidad. | Cualquier interesado |
| 2 | Registrarla como PBI en el Product Backlog. | Product Owner |
| 3 | Analizar su impacto en objetivos, Sprint Goal, riesgos y dependencias. | Product Owner y Developers |
| 4 | Decidir si se prioriza, se pospone o se rechaza. | Product Owner |
| 5 | Actualizar este documento y los demás documentos del proyecto. | Scrum Master y Product Owner |
| 6 | Comunicar la decisión en la Sprint Review. | Scrum Team |

# 11. Pendientes y consideraciones

- Que el Product Owner valide las funcionalidades propuestas, defina el núcleo del MVP y las convierta en PBIs con criterio de aceptación y estimación.

- Definir las metas de los indicadores de la sección 3.

- Designar a las personas que ocuparán los roles de Product Owner, Scrum Master y Developers, y al patrocinador institucional.

- Definir el presupuesto del proyecto.

- Validar las necesidades de docentes y personal administrativo, que no formaron parte de la encuesta.

- Acordar con el Scrum Team la Definition of Done.

# 12. Aprobaciones

Mediante su firma, los participantes aceptan el alcance definido en este documento.

| Participante | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Owner |  |  |  |
| Scrum Master |  |  |  |
| Representante / patrocinador institucional |  |  |  |
| Representante de estudiantes |  |  |  |

Nota: Scrum no requiere firmas para que exista Scrum. Las firmas se conservan como mecanismo institucional de aceptación del alcance.

# 13. Control de versiones

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  | Definición inicial del alcance a partir de la Encuesta de necesidades y la Ficha de Inicio. |  |