SCRUM 2020

FICHA DE INICIO DEL PRODUCTO

NEXO

Documento de trabajo del Scrum Team · Versión 2020

| Producto | NEXO : Comunidad estudiantil digital |
| --- | --- |
| Tipo de trabajo | Desarrollo de producto digital / MVP |
| Fecha de inicio | 01 septiembre 2026 |
| Fecha objetivo de demostración | 15 septiembre 2026 |
| Versión del documento | 1.0 · Adaptación a Scrum Guide 2020 |
| Referencia metodológica | The Scrum Guide, noviembre de 2020. |

# 1. Propósito del documento

# El presente documento tiene como propósito establecer el contexto inicial y la dirección del producto NEXO: Comunidad estudiantil digital, definiendo su visión, el objetivo del producto (Product Goal), los interesados, las responsabilidades del equipo, los criterios iniciales de calidad y los elementos preliminares del Product Backlog.

# Asimismo, servirá como referencia para orientar la planificación, el desarrollo y la validación del Producto Mínimo Viable (MVP), facilitando la toma de decisiones y la priorización de funcionalidades de acuerdo con las necesidades de los estudiantes.

# El documento se utilizará como una referencia de trabajo que podrá actualizarse conforme el equipo obtenga retroalimentación, valide los requisitos y adapte las prioridades del producto, promoviendo la transparencia, la inspección y la adaptación durante su desarrollo.

Ilustración 1. Login de la empresa

Nota: Logo de la empresa: Entidad con el producto  (2026).

# 2. Principios de uso

- El Product Backlog será la única fuente de trabajo del producto y permanecerá ordenado y visible.

- El Product Owner es accountable de maximizar el valor del producto y de la gestión efectiva del Product Backlog.

- El Scrum Master es accountable de establecer Scrum y ayudar a que Scrum sea comprendido y aplicado.

- Los Developers crean el plan del Sprint Backlog, adaptan su plan diariamente y construyen un Increment usable.

- Cada Sprint debe producir un Increment que cumpla la Definition of Done.

# 3. Contexto del producto

Los estudiantes utilizan diferentes medios digitales para comunicarse, compartir información y organizar actividades académicas. Esta dispersión puede dificultar la interacción entre compañeros, el intercambio de recursos y la coordinación de equipos y proyectos.

NEXO surge como una propuesta de comunidad estudiantil digital que integra la interacción social y la colaboración académica en una misma plataforma. Busca facilitar la conexión entre estudiantes, el intercambio de publicaciones y recursos, y la colaboración en actividades y proyectos académicos.

El desarrollo inicial se centrará en un Producto Mínimo Viable (MVP) que permita validar la propuesta y atender las necesidades prioritarias identificadas en los estudiantes.

# 4. Product Goal — Compromiso del Product Backlog

El Product Goal describe un estado futuro del producto y sirve como objetivo de largo plazo para el Scrum Team.

Product Goal propuesto:

Lograr un MVP demostrable de un sistema de Registro Inteligente de Vehículos que detecte automáticamente placas mediante ANPR, identifique al vehículo y a su propietario en una base de datos institucional, registre entradas y salidas con evidencia y nivel de confianza, y permita intervención humana (revisión) únicamente en los casos donde la detección sea ambigua.

# 5. Scrum Team y accountabilities

| Accountability | Persona | Responsabilidad en este producto | Evidencia / decisión |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Owner | Por asignar | Maximizar valor; ordenar el Product Backlog; establecer y comunicar el Product Goal del RIV; asegurar que los PBIs (detección, registro, incidencias) sean transparentes y comprendidos. | Orden del Product Backlog y decisiones de valor. |
| Scrum Master | Por asignar | Establecer Scrum; facilitar comprensión del marco; ayudar a eliminar impedimentos y mejorar la efectividad del Scrum Team. | Eventos Scrum y mejora continua. |
| Developers | Por asignar | Crear cada Sprint un Increment usable (por ejemplo, el flujo ANPR → BD → registro); crear y adaptar el Sprint Backlog; mantener calidad conforme a la Definition of Done. | Increment y Sprint Backlog. |

Nota: En Scrum 2020 esa responsabilidad no debe convertirse en una cuarta accountability dentro del Scrum Team. Si existe un patrocinador o coordinador administrativo (por ejemplo, del departamento de seguridad institucional), debe permanecer fuera del Scrum Team y no sustituir las accountabilities Scrum.

# 6. Stakeholders / interesados

| Interesado | Necesidad / interés | Participación esperada |
| --- | --- | --- |
| Institución educativa (Tecnológico) | Solución viable, segura y escalable para el control de acceso vehicular | Feedback en Sprint Review |
| Departamento de seguridad / vigilancia | Flujo controlado de accesos y trazabilidad de incidentes | Feedback y revisión de riesgos |
| Guardias de acceso | Reducir la captura manual de placas y los errores asociados | Pruebas y feedback de uso |
| Servicios escolares | Padrón de personas confiable para identificar propietarios de vehículos | Validación de necesidades e integración de datos |
| Estudiantes, docentes y administrativos | Registro ágil de su vehículo y acceso sin fricción | Pruebas y feedback |

# 7. Product Backlog inicial

Nota: Scrum 2020 no prescribe que los PBIs deban escribirse como historias de usuario. Se utiliza este formato por conveniencia; el Product Owner puede adaptarlo. El backlog es emergente y ordenado, por lo que deberá refinarse conforme aumente el conocimiento.

| Orden | ID | PBI / Historia de usuario | Valor | Tamaño | Criterio observable inicial | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PBI-01 | Como guardia, quiero que ANPR detecte automáticamente la placa del vehículo para no tener que escribirla manualmente. | Alto | Por estimar | Placa detectada y mostrada con % de confianza en la tablet. | Pendiente |
| 2 | PBI-02 | Como guardia, quiero que el sistema busque la placa detectada en la base de datos para saber si el vehículo ya está registrado. | Alto | Por estimar | Respuesta EXISTE/NO EXISTE en menos de 2 segundos. | Pendiente |
| 3 | PBI-03 | Como guardia, quiero ver un formulario de registro prellenado con la placa y la confianza de ANPR cuando el vehículo no está registrado. | Alto | Por estimar | Campo de placa bloqueado y prellenado desde ANPR. | Pendiente |
| 4 | PBI-04 | Como guardia, quiero buscar a la persona por número de control, nombre o apellido para asociarla al vehículo nuevo. | Alto | Por estimar | Búsqueda devuelve resultados en máximo 2 interacciones. | Pendiente |
| 5 | PBI-05 | Como sistema, quiero registrar cada evento de entrada/salida con placa, cámara, confianza, puerta y fecha/hora para mantener trazabilidad completa. | Alto | Por estimar | Registro persistente y consultable de accesos. | Pendiente |
| 6 | PBI-06 | Como guardia, quiero un flujo de tres caminos (Registrar / Revisar / Rechazar) para manejar detecciones con baja confianza sin crear identidades erróneas. | Medio | Por estimar | Detecciones con confianza menor al umbral se enrutan a Revisar. | Pendiente |
| 7 | PBI-07 | Como personal autorizado, quiero consultar qué vehículos y personas están actualmente dentro del plantel para tener visibilidad en tiempo real. | Medio | Por estimar | Panel muestra accesos abiertos (entrada sin salida). | Pendiente |
| 8 | PBI-08 | Como sistema, quiero detectar inconsistencias (entrada sin salida registrada) y generar una incidencia para su revisión. | Medio | Por estimar | Incidencia creada automáticamente tras un umbral de tiempo. | Pendiente |
| 9 | PBI-09 | Como equipo, queremos documentación técnica y una demo reproducible para inspeccionar el Increment. | Medio | Por estimar | Manual breve, arquitectura y flujo de demo disponibles. | Pendiente |

# 8. Criterios de priorización del Product Backlog

- Valor para el usuario (guardia, institución) y para el objetivo del proyecto.

- Contribución directa al Product Goal.

- Riesgo técnico o de seguridad que convenga reducir temprano (por ejemplo, precisión de ANPR).

- Dependencias necesarias para producir un Increment usable.

- Viabilidad dentro de la duración de los Sprints.

# 9. Refinamiento del Product Backlog

El Product Owner y los Developers colaborarán durante el Sprint para añadir detalle, orden y tamaño a los PBIs cuando sea necesario. Los Developers son responsables del sizing. No se establece una ceremonia adicional obligatoria llamada "Backlog Refinement"; es una actividad continua.

# 10. Plan de Sprints propuesto

Los Sprints tienen una duración fija de un mes o menos.

| Sprint | Fechas | Sprint Goal | PBIs candidatos | Increment esperado | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 01–02 sep | Modelar personas y vehículos, y validar la carga de un padrón institucional ficticio. | PBI-04 (base de datos) | Modelo de datos + carga de personas de prueba | Por planificar |
| Sprint 2 | 03–04 sep | Integrar la detección ANPR (simulada) y la búsqueda de placa en la base de datos. | PBI-01, PBI-02 | Detección + búsqueda de placa funcional | Por planificar |
| Sprint 3 | 05–07 sep | Entregar el formulario de registro prellenado y el registro de accesos. | PBI-03, PBI-05 | Registro de vehículo + evento de acceso | Por planificar |
| Sprint 4 | 08–10 sep | Demostrar el flujo Registrar/Revisar/Rechazar y el manejo de incidencias. | PBI-06, PBI-08 | Flujo de tres caminos + incidencias | Por planificar |
| Sprint 5 | 11–12 sep | Integrar y elevar la calidad del MVP. | PBIs pendientes/priorizados | MVP integrado conforme a DoD | Por planificar |
| Sprint 6 | 13–14 sep | Validar con usuarios (guardias) y preparar la demo final. | PBI-07, PBI-09 y mejoras | Incremento final demostrable | Por planificar |

# 11. Sprint Backlog — formato de llenado

Cada Sprint Planning debe producir un Sprint Goal, seleccionar los PBIs que los Developers consideran que pueden completar y crear un plan accionable para entregar el Increment. El Sprint Backlog es un plan de y para los Developers y se actualiza durante el Sprint.

| ID PBI | Descripción | Tareas / plan | Responsable | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PBI-04 | Alta de personas | Modelo de datos de personas; carga de CSV ficticio; búsqueda por número de control | Developers | Done | Padrón de prueba cargado |
| PBI-01 | Detección ANPR (simulada) | Endpoint de detección; mock de cámara; almacenar en tabla de detecciones | Developers | Doing | Detección visible en log |
| PBI-02 | Búsqueda de placa | Endpoint para buscar placa en vehículos; manejar EXISTE/NO EXISTE | Developers | To Do | Pendiente |
| PBI-03 | Formulario prellenado | Prellenar placa y confianza; bloquear el campo de placa | Developers | To Do | Pendiente |
| PBI-05 | Registro de accesos | Tabla de accesos; registrar entrada/salida con metadatos | Developers | To Do | Pendiente |

# 12. Registro de Daily Scrum

| Fecha | Progreso hacia Sprint Goal | Próximo ajuste | Impedimento | Acción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01/09/2026 | Se definió el modelo de personas y vehículos. | Terminar la carga del padrón ficticio. | Falta un CSV real de alumnos. | Usar datos ficticios. |
| 02/09/2026 | Padrón cargado y búsqueda por número de control funcional. | Iniciar el mock de ANPR. | Ninguno. | Continuar según el plan. |
| 03/09/2026 | El mock de ANPR entrega placa y confianza. | Conectar la búsqueda de placa en la BD. | Formato de confianza inconsistente. | Normalizar a escala 0–1. |
| 04/09/2026 | Búsqueda de placa funcional (EXISTE/NO EXISTE). | Prellenar el formulario de registro. | Ninguno. | Continuar. |
| 05/09/2026 | Formulario prellenado integrado con placa bloqueada. | Registrar el evento de acceso. | Duda sobre puerta/cámara por defecto. | Usar valores de prueba. |

# 13. Definition of Done — compromiso del Increment

La Definition of Done es una descripción formal del estado del Increment cuando cumple las medidas de calidad requeridas. En Scrum 2020 es el compromiso asociado al Increment. La siguiente lista es una propuesta inicial y debe ser acordada por el Scrum Team.

- Funcionalidad implementada e integrada en el Increment.

- Pruebas funcionales realizadas para los flujos incluidos (detección, búsqueda, registro).

- No existen defectos conocidos que impidan el uso del flujo demostrado.

- Autenticación y autorización verificadas en el alcance del MVP (acceso de guardia/administrador).

- Se utilizan placas, personas y vehículos ficticios o anonimizados para la demostración.

- El flujo Registrar/Revisar/Rechazar probado con al menos un caso de baja confianza.

- Flujos principales navegables y comprensibles para el guardia.

- Registro de eventos (accesos y detecciones) disponible cuando corresponda.

- Documentación técnica mínima actualizada para el Increment.

- El Increment puede ser inspeccionado en la Sprint Review.

# 14. Sprint Review — guía de llenado

| Sprint | Increment presentado | Feedback de stakeholders | Adaptaciones al Product Backlog |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Modelo de datos + padrón cargado | Se solicita poder buscar también por nombre, no solo por número de control | Agregar búsqueda por nombre/apellido |
| Sprint 2 | Detección + búsqueda de placa | Usuarios piden ver el nivel de confianza en la tablet | Mostrar el % de confianza en la interfaz |
| Sprint 3 | Formulario prellenado + registro de accesos | Se pide bloquear visualmente el campo de placa | Ajustar la UI del formulario |
| Sprint 4 | Flujo Registrar/Revisar/Rechazar + incidencias | Se solicita un umbral de confianza configurable | Parametrizar el umbral de confianza |
| Sprint 5 | MVP integrado | Se detectan detalles menores de navegación | Priorizar errores críticos |
| Sprint 6 | Incremento final | Demo comprensible y reproducible | Cerrar documentación y pitch |

# 15. Sprint Retrospective — guía de llenado

| Sprint | Qué funcionó | Qué generó problemas | Mejora priorizada para el siguiente Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Modelo de datos claro desde el inicio | Falta de un padrón real retrasó las pruebas | Preparar datos ficticios antes del Sprint |
| Sprint 2 | El mock de ANPR facilitó pruebas tempranas | Formato de confianza no estandarizado entre módulos | Acordar estándar de datos entre módulos |
| Sprint 3 | Pair programming en el formulario | Diferencias de criterios de validación | Acordar un estándar mínimo de validación |
| Sprint 4 | El flujo de tres caminos fue bien recibido | Definir el umbral tomó más tiempo del esperado | Definir umbrales antes del Sprint Planning |
| Sprint 5 | Integración continua | Algunos defectos tardíos | Probar la DoD diariamente |

# 16. Riesgos y adaptación

Scrum no exige un registro de riesgos específico. Este registro se conserva como herramienta de apoyo para hacer visibles riesgos que pueden afectar el Product Goal o la calidad del Increment.

| Riesgo | Prob. | Impacto | Respuesta / experimento | Seguimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Baja precisión de ANPR (OCR) en condiciones reales: lluvia, poca luz, placas sucias | Alta | Alto | Umbral de confianza + flujo "Revisar"; simular condiciones adversas en pruebas | Revisado en Daily / Review |
| Alcance excesivo: intentar construir todos los módulos desde el inicio | Alta | Alto | Ordenar PBIs por valor y limitar cada Sprint a un objetivo claro | Revisado en Daily / Review |
| Falta de un padrón institucional real de alumnos/docentes | Media | Alto | Usar CSV ficticio para el MVP; diseñar la integración como consumo de datos externos | Revisado en Daily / Review |
| Conectividad o hardware de cámara no disponible durante la demo | Media | Alto | Preparar imágenes/video de prueba y un modo de demostración sin cámara real | Revisado en Daily / Review |
| Exposición de datos personales (nombre, número de control, placa) | Baja | Alto | Datos ficticios, mínimo privilegio y controles de acceso | Revisado en Daily / Review |
| Placas duplicadas o mal leídas generan identidades erróneas | Media | Alto | Validación del lado del servidor y revisión humana antes de confirmar el registro | Revisado en Daily / Review |
| Dependencia de un integrante para partes clave (ANPR / base de datos) | Media | Medio | Compartir conocimiento y documentar decisiones técnicas | Revisado en Daily / Review |

# 17. Requisitos iniciales convertidos a PBIs

El formato original contenía requisitos a alto nivel. Para Scrum, estos no deben quedar como una lista paralela de requisitos fuera del Product Backlog si representan trabajo del producto; deben convertirse, refinarse y ordenarse como Product Backlog Items.

| Requisito original | PBI relacionado | Observación Scrum 2020 |
| --- | --- | --- |
| Detección automática de placa (ANPR) | PBI-01 | Refinar en PBIs más pequeños si el tamaño impide terminarlo en un Sprint. |
| Búsqueda de placa en base de datos | PBI-02 | Mantener como PBI independiente por su alto valor de reducción de trabajo manual. |
| Formulario de registro prellenado | PBI-03 | Depende de PBI-01 y PBI-02; ordenar después de ambos. |
| Identificación de persona / propietario | PBI-04 | Ordenar según valor: reduce ambigüedad de identidad. |
| Registro de entradas y salidas | PBI-05 | Base para incidencias y consultas en tiempo real. |
| Flujo Registrar / Revisar / Rechazar | PBI-06 | Validar con casos reales de baja confianza. |
| Consulta de vehículos/personas dentro del plantel | PBI-07 | Puede cambiar de prioridad después del feedback. |
| Detección de incidencias (entradas sin salida) | PBI-08 | Refinar según las necesidades reales de la demo. |
| Documentación, manual y pitch | PBI-09 | El Increment debe ser usable; la documentación debe apoyar la inspección. |

# 18. Métricas de evidencia del producto

| Objetivo de producto / usuario | Indicador | Meta inicial | Resultado / evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| MVP demostrable | Flujos principales operativos | Detección + búsqueda + registro + revisión |  |
| Reducción de trabajo manual | Campos que el guardia captura manualmente | Solo los que ANPR no puede inferir |  |
| Precisión de detección | % de confianza promedio de ANPR (simulado) | ≥ 85% en casos enviados a "Registrar" |  |
| Trazabilidad | Eventos de acceso/detección registrados sin pérdida | 100% de eventos con evidencia |  |
| Usabilidad para el guardia | Tiempo por registro de vehículo nuevo | ≤ 60 segundos en demo |  |

# 19. Aprobaciones y participantes externos

Scrum no requiere firmas para que exista Scrum. Las firmas de patrocinadores o autoridades pueden conservarse como mecanismo institucional, siempre que no se presenten como un elemento obligatorio del marco Scrum.

| Participante | Rol institucional | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Owner |  |  |  |
| Scrum Master |  |  |  |
| Representante / patrocinador institucional |  |  |  |
| Representante de stakeholders |  |  |  |

# 20. SIMULACIÓN COMPLETA DEL PRIMER SPRINT

Sprint 1: 01–02 septiembre 2026

Sprint Goal: "Modelar personas y vehículos, y validar la carga de un padrón institucional ficticio para poder identificar propietarios de vehículos."

Por qué es valioso: sin un catálogo confiable de personas, no se puede evitar que el guardia capture datos que la escuela ya conoce; es el cimiento del resto del flujo (búsqueda de placa, formulario prellenado, registro de accesos).

Resultado simulado al cierre

- PBI-04 (parcial): Done. Modelo de "personas" implementado; carga de un CSV ficticio de alumnos y docentes.

- Búsqueda por número de control: Done. Devuelve nombre, carrera y semestre.

- Modelo de "vehículos": Doing. Relación con persona definida; falta validación de placa duplicada.

- Increment: usable para el flujo búsqueda de persona → asociación de vehículo; no incluye ANPR todavía.

- Feedback de Sprint Review: se solicita también poder buscar por nombre o apellido, no solo por número de control.

Daily Scrum simulado

| Día | Progreso | Impedimento | Adaptación |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 sep | Modelo de personas y carga de CSV ficticio iniciados | Sin padrón real disponible | Usar datos ficticios |
| 02 sep AM | Búsqueda por número de control terminada; modelo de vehículos en construcción | Ninguno | Priorizar relación persona-vehículo |
| 02 sep PM | Modelo de vehículos terminado; validación de placa pendiente | Duda sobre formato de placa | Definir formato estándar (MEX-###-#) y ejecutar DoD |

Retrospectiva simulada: el equipo identifica que dedicó tiempo a decidir el formato de placa sin haberlo acordado antes del Sprint. Acción de mejora: definir formatos y estándares de datos clave (placa, confianza) antes del Sprint Planning.

Decisión del Product Owner después de la Review: mantener PBI-04 (búsqueda de personas) como base, y priorizar PBI-01 (detección ANPR) en el siguiente Sprint por ser el bloqueador principal del flujo automático.

# 21. MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE SCRUM

| Elemento Scrum 2020 | Ejemplo en este producto | Quién / accountability principal | Cómo se inspecciona |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Goal | MVP de RIV: detección + identificación + registro + revisión | Product Owner / Scrum Team | Product Backlog y Reviews |
| Product Backlog | PBI-01 a PBI-09, ordenados | Product Owner | Backlog visible y refinado |
| Sprint Goal | Ej. "Detección ANPR + búsqueda de placa" | Developers / Scrum Team | Daily + Review |
| Sprint Backlog | PBIs seleccionados + plan | Developers | Actualización diaria |
| Increment | Flujo usable que cumple DoD (ANPR → BD → registro) | Developers / Scrum Team | Sprint Review |

# 22. NOTA DE CUMPLIMIENTO SCRUM 2020

La simulación usa los conceptos de Scrum Guide 2020: un Scrum Team con Product Owner, Scrum Master y Developers; tres artefactos con sus compromisos; Sprints; Sprint Goal; Product Goal; Definition of Done; y los eventos de Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review y Sprint Retrospective. Scrum 2020 enfatiza que el equipo es una unidad sin subequipos ni jerarquías internas y que el Product Backlog es una fuente única y ordenada del trabajo.

Los elementos como matriz de riesgos, historias de usuario, presupuesto, firmas, calendario detallado y tablas de seguimiento son herramientas complementarias del proyecto; no son artefactos o eventos obligatorios definidos por Scrum. La simulación los conserva únicamente para documentar el proyecto de forma académica y operativa.