SCRUM 2020

REGISTRO DE INTERESADOS

NEXO

Documento de trabajo del Scrum Team · Versión 1.0

| Proyecto | NEXO : Comunidad estudiantil digital |
| --- | --- |
| Tipo de documento | Registro de interesados (Stakeholder Register) |
| Fecha de inicio | 01 septiembre 2026 |
| Fecha objetivo de demostración | 15 septiembre 2026 |
| Versión del documento | 1.0 · Registro inicial de interesados |
| Fuentes de información | Ficha de Inicio del Producto; Encuesta de necesidades académicas y de comunidad estudiantil. |

# 1. Propósito del documento

El presente Registro de Interesados identifica, documenta y clasifica a las personas, grupos y organizaciones que influyen en el proyecto NEXO: Comunidad estudiantil digital, o que se ven afectados por él. Para cada uno registra sus necesidades y expectativas, su nivel de poder e interés y la forma prevista de participación.

Se elaboró a partir de la Ficha de Inicio del Producto y de los resultados de la Encuesta de necesidades académicas y de comunidad estudiantil, aplicada a estudiantes del Tecnológico de Estudios Superiores de Huixquilucan (TESH). Es un documento vivo: se revisará y actualizará, como mínimo, en cada Sprint Review, conforme el Scrum Team obtenga retroalimentación y valide la información.

Ilustración 1. Logo de la empresa

Nota: Logo de la empresa: Entidad con el producto (2026).

# 2. Fuentes de información y criterios

Ficha de Inicio del Producto (versión 1.0). Aporta los interesados institucionales, los roles del Scrum Team, la participación esperada de cada uno y los riesgos iniciales.

Encuesta de necesidades académicas y de comunidad estudiantil. Instrumento exploratorio de 15 reactivos, aplicado de forma digital y autoadministrada a estudiantes activos del TESH. Se registraron 13 participantes en las preguntas cerradas (P01–P14) y 7 en la pregunta abierta (P15). Los porcentajes se calculan sobre N = 13; en las preguntas de selección múltiple no suman 100%.

Nota metodológica: la muestra es no probabilística y por conveniencia, por lo que los resultados no son estadísticamente representativos de toda la población estudiantil. Se utilizan como evidencia preliminar de necesidades, no como conclusiones definitivas.

Criterios de clasificación. El poder mide la capacidad del interesado para decidir, autorizar o influir en el alcance, los datos o la adopción del producto. El interés mide cuánto le importa o lo afecta el resultado del proyecto. Ambos se valoran como Alto o Bajo. Estas valoraciones son una propuesta inicial del equipo y deben ser validadas por el Product Owner.

# 3. Identificación de interesados

| ID | Interesado | Categoría | Rol en el proyecto | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-01 | Estudiantes del TESH | Externo (usuarios finales) | Población objetivo y usuarios finales de la comunidad digital; participan en pruebas y retroalimentación. | Ficha de Inicio; Encuesta |
| S-02 | Docentes y personal administrativo | Externo | Usuarios potenciales; fuente de apoyo académico para los estudiantes y posibles respondientes de dudas. | Ficha de Inicio; Encuesta (P01, P07) |
| S-03 | Institución educativa (Tecnológico) | Externo (patrocinador) | Respalda el proyecto y valida que la solución sea viable, segura y escalable. | Ficha de Inicio |
| S-04 | Departamento de seguridad / vigilancia | Externo | Interesado en el flujo controlado de accesos y la trazabilidad de incidentes (módulo RIV). | Ficha de Inicio |
| S-05 | Guardias de acceso | Externo (usuarios) | Usuarios directos del módulo de Registro Inteligente de Vehículos (RIV). | Ficha de Inicio |
| S-06 | Servicios escolares | Externo | Responsable del padrón de personas para identificar a los propietarios de vehículos (RIV). | Ficha de Inicio |
| S-07 | Product Owner (por asignar) | Interno | Maximiza el valor del producto y ordena el Product Backlog. | Ficha de Inicio |
| S-08 | Scrum Master (por asignar) | Interno | Establece Scrum y ayuda a eliminar impedimentos. | Ficha de Inicio |
| S-09 | Developers (por asignar) | Interno | Construyen un Increment usable en cada Sprint. | Ficha de Inicio |

# 4. Necesidades y expectativas

| ID | Interesado | Necesidades y expectativas | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| S-01 | Estudiantes del TESH | Obtener información académica rápida y resolver dudas; volver a encontrar con facilidad lo ya consultado; conocer compañeros con intereses afines; participar sin pena ni inseguridad; acceder en un mismo lugar a apuntes, tutoriales y ejercicios; confiar en la validez de las respuestas. | Encuesta P03, P04, P05, P08, P09 y P14 (N = 13) |
| S-02 | Docentes y personal administrativo | Por validar. Se prevé que los docentes puedan responder dudas y orientar a los estudiantes; el personal requiere un registro ágil de su vehículo y acceso sin fricción. | Ficha de Inicio; Encuesta P01 y P07 (no fueron encuestados) |
| S-03 | Institución educativa (Tecnológico) | Solución viable, segura y escalable. | Ficha de Inicio |
| S-04 | Departamento de seguridad / vigilancia | Flujo controlado de accesos y trazabilidad de incidentes. | Ficha de Inicio |
| S-05 | Guardias de acceso | Reducir la captura manual de placas y los errores asociados. | Ficha de Inicio |
| S-06 | Servicios escolares | Padrón de personas confiable para identificar a los propietarios de los vehículos. | Ficha de Inicio |
| S-07 | Product Owner | Transparencia y comprensión de los PBIs; orden del Product Backlog alineado al Product Goal. | Ficha de Inicio |
| S-08 | Scrum Master | Que Scrum sea comprendido y aplicado; mejora continua de la efectividad del equipo. | Ficha de Inicio |
| S-09 | Developers | PBIs claros para entregar un Increment que cumpla la Definition of Done. | Ficha de Inicio |

# 5. Evaluación y estrategia de gestión

Los integrantes del Scrum Team (S-07 a S-09) son internos y no se clasifican por poder e interés.

| ID | Poder | Interés | Cuadrante | Estrategia de gestión |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-01 | Alto | Alto | Gestionar de cerca | Involucrar en pruebas de usabilidad y en la validación de cada Increment; diseñar una participación escalonada que reduzca la exposición pública inicial; repetir la encuesta con una muestra mayor. |
| S-02 | Bajo | Alto | Mantener informados | Informar los avances; consultarlos sobre moderación y verificación de contenidos; validar sus necesidades, aún no encuestadas. |
| S-03 | Alto | Alto | Gestionar de cerca | Presentar avances en cada Sprint Review y obtener su respaldo y retroalimentación. |
| S-04 | Alto | Alto | Gestionar de cerca | Incluirlo en la revisión de riesgos y mostrarle el flujo Registrar / Revisar / Rechazar. |
| S-05 | Bajo | Alto | Mantener informados | Realizar pruebas de uso en el Sprint 6 y recopilar su retroalimentación. |
| S-06 | Alto | Bajo | Mantener satisfechos | Acordar el formato y la entrega del padrón y reportar el avance de la integración de datos. |

# 6. Matriz de poder e interés

|  | Interés BAJO | Interés ALTO |
| --- | --- | --- |
| Poder ALTO | Mantener satisfechos S-06 Servicios escolares | Gestionar de cerca S-01 Estudiantes S-03 Institución S-04 Seguridad / vigilancia |
| Poder BAJO | Monitorear Sin interesados asignados | Mantener informados S-02 Docentes y administrativos S-05 Guardias de acceso |

# 7. Plan de participación

El plan se apoya en los eventos de Scrum, en especial la Sprint Review, y es una propuesta que el Product Owner debe confirmar.

| ID | Interesado | Participación esperada | Medio / evento | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-01 | Estudiantes del TESH | Pruebas de uso y retroalimentación sobre los Increments. | Sprint Review; pruebas de usabilidad; encuesta de seguimiento | Cada Sprint y en el Sprint 6 |
| S-02 | Docentes y personal administrativo | Validación de necesidades y retroalimentación. | Sprint Review; consulta breve | Cada Sprint Review |
| S-03 | Institución educativa | Retroalimentación y respaldo del proyecto. | Sprint Review | Cada Sprint Review |
| S-04 | Seguridad / vigilancia | Retroalimentación y revisión de riesgos. | Sprint Review; revisión de riesgos | Cada Sprint Review |
| S-05 | Guardias de acceso | Pruebas de uso y retroalimentación. | Pruebas con usuarios (Sprint 6) | Sprint 6 |
| S-06 | Servicios escolares | Validación de necesidades e integración de datos. | Reunión de acuerdo de datos | Antes del Sprint 1 y según se requiera |

# 8. Evidencia de la encuesta sobre los estudiantes (S-01)

La siguiente tabla resume los hallazgos de la encuesta que fundamentan las necesidades registradas para los estudiantes (N = 13).

| Tema (pregunta) | Dato registrado | Implicación para el proyecto |
| --- | --- | --- |
| Fuentes de ayuda (P01) | Compañeros, profesor e Inteligencia Artificial: 46,2% cada uno; buscadores: 30,8%. | Los estudiantes combinan fuentes humanas y herramientas de IA; pares y docentes son interesados de apoyo. |
| Confiabilidad (P03) | La confiabilidad fue la dificultad más señalada (30,8%). | Importa la verificación y contextualización de los contenidos. |
| Recuperar información (P04) | 76,9% califica como “Regular” volver a encontrar lo consultado. | Prioridad: búsqueda interna y organización de recursos guardados. |
| Conocer pares (P05) | 69,2% considera “Regular” conocer estudiantes con intereses afines. | Los estudiantes esperan facilidades para encontrar afinidades. |
| Barreras sociales (P07, P08) | Pena al pedir ayuda: 46,2%. Pena / inseguridad para participar: 53,8%. | Riesgo de baja adopción; conviene una participación gradual. |
| Prioridades (P14) | Información rápida: 76,9%. Dudas: 61,5%. | Indicadores a verificar con los estudiantes en cada Sprint Review. |
| Contenido útil (P09) | Apuntes: 46,2%. Tutoriales y ejercicios: 38,5% cada uno. | Tipos de contenido que esperan encontrar en la comunidad. |
| Acciones útiles (P11) | Publicar y responder preguntas: 46,2%. Encontrar recursos: 38,5%. | Núcleo funcional a validar con los usuarios. |
| Pregunta abierta (P15, n = 7) | Faltan ejercicios resueltos paso a paso, coordinación para formar equipos y se percibe apatía en dinámicas comunitarias. | Necesidades emergentes que deben contrastarse con una muestra mayor. |

# 9. Riesgos asociados a los interesados

La probabilidad y el impacto son valoraciones iniciales del equipo.

| Riesgo | Prob. | Impacto | Respuesta |
| --- | --- | --- | --- |
| Baja participación estudiantil por pena o inseguridad (53,8% la señaló como barrera) | Media | Alto | Diseñar una participación escalonada y validarla con pruebas de uso. |
| Conclusiones basadas en una muestra pequeña y no representativa (N = 13) | Alta | Medio | Tratar los hallazgos como hipótesis y ampliar la muestra. |
| Interesados clave sin designar (Product Owner, Scrum Master, Developers y patrocinador) | Alta | Alto | Designar a los responsables antes del inicio del Sprint 1. |
| Necesidades de docentes y personal administrativo no validadas | Media | Medio | Aplicar una consulta breve y recoger feedback en las Sprint Reviews. |
| Falta de un padrón institucional real y dependencia de Servicios escolares | Media | Alto | Usar un CSV ficticio para el MVP y acordar la integración de datos. |

# 10. Pendientes y consideraciones

- Las personas que ocuparán los roles de Product Owner, Scrum Master y Developers están por asignar; el patrocinador institucional está por designar. Se registrarán nombres y cargos en cuanto se definan.

- Las valoraciones de poder e interés, así como el plan de participación, son propuestas que el Product Owner debe validar.

- La Ficha de Inicio incluye interesados del módulo RIV (S-04 a S-06) y la encuesta corresponde a la comunidad estudiantil (S-01 y S-02). Ambos conjuntos se registran; el Product Owner debe confirmar cuáles permanecen dentro del alcance del proyecto.

- Docentes y personal administrativo no formaron parte de la muestra de la encuesta; sus necesidades siguen pendientes de validación.

# 11. Control de versiones

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  | Registro inicial de interesados a partir de la Ficha de Inicio y la Encuesta de necesidades. |  |