SCRUM 2020

FICHA DE INICIO DEL PRODUCTO

Credencial Inteligente de Bienestar y Seguridad Universitaria

Documento de trabajo del Scrum Team · Versión 2020

| Producto | Credencial Inteligente de Bienestar y Seguridad Universitaria |
| --- | --- |
| Tipo de trabajo | Desarrollo de producto digital / MVP |
| Fecha de inicio | 01 septiembre 2026 |
| Fecha objetivo de demostración | 15 septiembre 2026 |
| Versión del documento | 1.0 · Adaptación a Scrum Guide 2020 |

1. Propósito del documento

Este documento establece el contexto inicial del producto, su Product Goal, las responsabilidades del Scrum Team, los interesados, los criterios de calidad y una propuesta inicial de Product Backlog. Su propósito es facilitar transparencia, inspección y adaptación desde el inicio del trabajo.

En Scrum 2020 existe un solo Scrum Team, sin subequipos ni jerarquías internas. Sus tres tipos de accountability son Product Owner, Scrum Master y Developers.

2. Principios de uso

- El Product Backlog será la única fuente de trabajo del producto y permanecerá ordenado y visible.

- El Product Owner es accountable de maximizar el valor del producto y de la gestión efectiva del Product Backlog.

- El Scrum Master es accountable de establecer Scrum y ayudar a que Scrum sea comprendido y aplicado.

- Los Developers crean el plan del Sprint Backlog, adaptan su plan diariamente y construyen un Increment usable.

- Cada Sprint debe producir un Increment que cumpla la Definition of Done.

3. Contexto del producto

Las instituciones educativas gestionan información dispersa relacionada con identidad, acceso, trámites, alertas y servicios de apoyo. El producto busca integrar una credencial universitaria digital con funciones de orientación y seguridad, reduciendo procesos manuales y facilitando el acceso oportuno a servicios institucionales.

El MVP está orientado a una demostración controlada durante el proyecto. No pretende sustituir sistemas institucionales productivos; se prioriza un flujo de extremo a extremo demostrable.

4. Product Goal — Compromiso del Product Backlog

El Product Goal describe un estado futuro del producto y sirve como objetivo de largo plazo para el Scrum Team.

Product Goal propuesto:

Lograr un MVP demostrable de una credencial universitaria digital que permita a estudiantes consultar servicios institucionales y activar/recibir una alerta de seguridad controlada, con identidad verificable, navegación clara y controles básicos de protección de datos.

5. Scrum Team y accountabilities

| Accountability | Persona | Responsabilidad en este producto | Evidencia / decisión |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Owner | Por asignar | Maximizar valor; ordenar el Product Backlog; establecer y comunicar el Product Goal; asegurar que los PBIs sean transparentes y comprendidos. | Orden del Product Backlog y decisiones de valor. |
| Scrum Master | Por asignar | Establecer Scrum; facilitar comprensión del marco; ayudar a eliminar impedimentos y mejorar la efectividad del Scrum Team. | Eventos Scrum y mejora continua. |
| Developers | Por asignar | Crear cada Sprint un Increment usable; crear y adaptar el Sprint Backlog; mantener calidad conforme a la Definition of Done. | Increment y Sprint Backlog. |

Nota: En Scrum 2020 esa responsabilidad no debe convertirse en una cuarta accountability dentro del Scrum Team. Si existe un patrocinador o coordinador administrativo, debe permanecer fuera del Scrum Team y no sustituir las accountabilities Scrum.

6. Stakeholders / interesados

| Interesado | Necesidad / interés | Participación esperada |
| --- | --- | --- |
| Instituciones de educación superior | Solución viable, segura y escalable | Feedback en Sprint Review |
| Servicios escolares | Identidad y consulta de servicios | Validación de necesidades |
| Seguridad institucional | Flujo controlado de alertas y trazabilidad | Feedback y revisión de riesgos |
| Bienestar estudiantil | Acceso oportuno a servicios de apoyo | Feedback de contenido |
| Estudiantes | Experiencia clara y útil | Pruebas y feedback |

7. Product Backlog inicial

Nota: Scrum 2020 no prescribe que los PBIs deban escribirse como historias de usuario. Se utiliza este formato por conveniencia; el Product Owner puede adaptarlo. El backlog es emergente y ordenado, por lo que deberá refinarse conforme aumente el conocimiento.

| Orden | ID | PBI / Historia de usuario | Valor | Tamaño | Criterio observable inicial | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PBI-01 | Como estudiante, quiero iniciar sesión para acceder de forma segura a mi credencial. | Alto | Por estimar | Autenticación funcional con rol estudiante. | Pendiente |
| 2 | PBI-02 | Como estudiante, quiero visualizar mi credencial digital para identificarme en la demostración. | Alto | Por estimar | Datos ficticios visibles y correctamente asociados. | Pendiente |
| 3 | PBI-03 | Como estudiante, quiero un QR/código verificable para demostrar la validación de mi credencial. | Alto | Por estimar | Código generado y validado en escenario controlado. | Pendiente |
| 4 | PBI-04 | Como estudiante, quiero buscar servicios institucionales para localizar apoyo rápidamente. | Alto | Por estimar | Servicio localizable en máximo 3 interacciones desde inicio. | Pendiente |
| 5 | PBI-05 | Como estudiante, quiero activar una alerta controlada para solicitar ayuda. | Alto | Por estimar | Evento generado sin usar datos personales reales. | Pendiente |
| 6 | PBI-06 | Como personal autorizado, quiero registrar/consultar el evento de alerta para dar trazabilidad. | Medio | Por estimar | Registro mínimo disponible para la demo. | Pendiente |
| 7 | PBI-07 | Como estudiante, quiero recibir avisos institucionales para mantenerme informado. | Medio | Por estimar | Aviso visible en el MVP. | Pendiente |
| 8 | PBI-08 | Como administrador/demostrador, quiero gestionar usuarios, servicios y avisos básicos. | Medio | Por estimar | Panel funcional con datos de prueba. | Pendiente |
| 9 | PBI-09 | Como equipo, queremos documentación y una demo reproducible para inspeccionar el Increment. | Medio | Por estimar | Manual breve, arquitectura y flujo de demo disponibles. | Pendiente |

8. Criterios de priorización del Product Backlog

- Valor para el usuario y para el objetivo del proyecto.

- Contribución directa al Product Goal.

- Riesgo técnico o de seguridad que convenga reducir temprano.

- Dependencias necesarias para producir un Increment usable.

- Viabilidad dentro de la duración de los Sprints.

9. Refinamiento del Product Backlog

El Product Owner y los Developers colaborarán durante el Sprint para añadir detalle, orden y tamaño a los PBIs cuando sea necesario. Los Developers son responsables del sizing. No se establece una ceremonia adicional obligatoria llamada “Backlog Refinement”; es una actividad continua.

10. Plan de Sprints propuesto

Los Sprints tienen una duración fija de un mes o menos..

| Sprint | Fechas | Sprint Goal | PBIs candidatos | Increment esperado | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 01–02 sep | Validar problema, usuarios y base funcional | PBI-01, PBI-02 | Inicio de sesión + credencial visible | Por planificar |
| Sprint 2 | 03–04 sep | Validar UX y arquitectura mediante un flujo navegable | PBI-03, PBI-04 | Credencial verificable + consulta de servicios | Por planificar |
| Sprint 3 | 05–07 sep | Probar el núcleo funcional de identidad y credencial | PBIs priorizados | Incremento integrado y usable | Por planificar |
| Sprint 4 | 08–10 sep | Demostrar servicios y alerta controlada | PBI-05, PBI-06, PBI-07 | Flujo de servicios + alerta + registro | Por planificar |
| Sprint 5 | 11–12 sep | Integrar y elevar calidad del MVP | PBIs pendientes/priorizados | MVP integrado conforme a DoD | Por planificar |
| Sprint 6 | 13–14 sep | Validar con usuarios y preparar la demo final | PBI-08, PBI-09 y mejoras | Incremento final demostrable | Por planificar |

11. Sprint Backlog — formato de llenado

Cada Sprint Planning debe producir un Sprint Goal, seleccionar los PBIs que los Developers consideran que pueden completar y crear un plan accionable para entregar el Increment. El Sprint Backlog es un plan de y para los Developers y se actualiza durante el Sprint.

| ID PBI | Descripción | Tareas / plan | Responsable Developer | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PBI-01 | Login seguro | Configurar autenticación; validar credenciales; probar roles | Developers | Done | Demo de login |
| PBI-02 | Credencial digital | Modelo de datos; pantalla; datos ficticios; pruebas | Developers | Done | Credencial visible |
| PBI-03 | QR verificable | Generar QR; endpoint de validación; prueba de lectura | Developers | Doing | QR en entorno demo |
| PBI-04 | Servicios | Catálogo; búsqueda; categorías; navegación ≤3 interacciones | Developers | Doing | Flujo navegable |
| PBI-05 | Alerta controlada | Botón; evento; confirmación; prueba sin datos reales | Developers | To Do | Pendiente |

12. Registro de Daily Scrum

| Fecha | Progreso hacia Sprint Goal | Próximo ajuste | Impedimento | Acción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01/09/2026 | Se definió el flujo de autenticación y credencial. | Terminar login. | Falta servicio institucional real. | Usar datos ficticios. |
| 02/09/2026 | Login funcional y credencial en funcionamiento. | Validar DoD. | Ajustes menores de interfaz. | Corregir y probar. |
| 03/09/2026 | Se inició el QR verificable. | Completar generación del QR. | Validación externa no disponible. | Crear entorno de prueba. |
| 04/09/2026 | QR funcional y navegación de servicios iniciada. | Priorizar búsqueda de servicios. | Algunos datos institucionales están incompletos. | Usar catálogo ficticio. |
| 05/09/2026 | Núcleo de identidad integrado. | Integrar credencial y QR. | Error menor de integración. | Corregir endpoint y repetir pruebas. |

13. Definition of Done — compromiso del Increment

La Definition of Done es una descripción formal del estado del Increment cuando cumple las medidas de calidad requeridas. En Scrum 2020 es el compromiso asociado al Increment. La siguiente lista es una propuesta inicial y debe ser acordada por el Scrum Team.

Funcionalidad implementada e integrada en el Increment.

Pruebas funcionales realizadas para los flujos incluidos.

No existen defectos conocidos que impidan el uso del flujo demostrado.

Autenticación y autorización verificadas en el alcance del MVP.

Se utilizan datos ficticios o anonimizados para la demostración.

QR/código verificable probado en escenario controlado cuando el PBI aplique.

Flujos principales navegables y comprensibles.

Registro de eventos relevante disponible cuando corresponda.

Documentación técnica mínima actualizada para el Increment.

El Increment puede ser inspeccionado en la Sprint Review.

14. Sprint Review — guía de llenado

| Sprint | Increment presentado | Feedback de stakeholders | Adaptaciones al Product Backlog |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Login + credencial digital | Se solicita simplificar acceso y mostrar solo datos esenciales | Mantener login; reducir campos |
| Sprint 2 | QR + consulta de servicios | Usuarios prefieren botón de servicios visible | Subir prioridad de búsqueda |
| Sprint 3 | Flujo de identidad integrado | Validar QR toma demasiado tiempo | Optimizar validación |
| Sprint 4 | Alerta + registro | Solicitan confirmación antes de activar alerta | Agregar confirmación al PBI |
| Sprint 5 | MVP integrado | Se detectan detalles de navegación | Priorizar errores críticos |
| Sprint 6 | Increment final | Demo comprensible y reproducible | Cerrar documentación y pitch |

15. Sprint Retrospective — guía de llenado

| Sprint | Qué funcionó | Qué generó problemas | Mejora priorizada para el siguiente Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Login funcional y datos ficticios | Definición inicial incompleta | Refinar PBIs antes de Planning |
| Sprint 2 | Prueba temprana con usuarios | Dependencia de QR | Integrar pruebas técnicas antes |
| Sprint 3 | Pair programming | Diferencias de criterios de código | Acordar estándar mínimo |
| Sprint 4 | Flujo de alerta demostrable | Registro requirió ajustes | Incluir pruebas de integración |
| Sprint 5 | Integración continua | Algunos defectos tardíos | Probar DoD diariamente |

16. Riesgos y adaptación

Scrum no exige un registro de riesgos específico. Este registro se conserva como herramienta de apoyo para hacer visibles riesgos que pueden afectar el Product Goal o la calidad del Increment.

| Riesgo | Prob. | Impacto | Respuesta / experimento | Seguimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alcance excesivo | Alta | Alto | Ordenar PBIs por valor y limitar el Sprint a un objetivo claro. | Revisado en Daily / Review |
| Fallas de integración/servicios externos | Media | Alto | Reducir dependencias; usar datos simulados cuando sea apropiado. | Revisado en Daily / Review |
| Conectividad durante la demo | Media | Alto | Preparar datos locales y un modo de demostración. | Revisado en Daily / Review |
| Exposición de datos personales | Baja | Alto | Datos ficticios, mínimo privilegio y controles de acceso. | Revisado en Daily / Review |
| Fallas de autenticación/QR | Media | Alto | Pruebas técnicas y validación del lado servidor. | Revisado en Daily / Review |
| Baja facilidad de uso | Media | Medio | Inspección con usuarios y adaptación de PBIs. | Revisado en Daily / Review |
| Dependencia de un integrante | Media | Medio | Compartir conocimiento y documentar decisiones técnicas. | Revisado en Daily / Review |

17. Requisitos iniciales convertidos a PBIs

El formato original contenía requisitos a alto nivel. Para Scrum, estos no deben quedar como una lista paralela de requisitos fuera del Product Backlog si representan trabajo del producto; deben convertirse, refinarse y ordenarse como Product Backlog Items.

| Requisito original | PBI relacionado | Observación Scrum 2020 |
| --- | --- | --- |
| Autenticación con roles básicos | PBI-01 | Refinar en PBIs si el tamaño impide terminarlo en un Sprint. |
| Credencial digital con fotografía/datos básicos y QR | PBI-02 / PBI-03 | Mantener como PBIs separados si permite obtener Incrementos útiles. |
| Servicios institucionales con búsqueda y categorías | PBI-04 | Ordenar según valor para estudiantes. |
| Alerta de seguridad y registro | PBI-05 / PBI-06 | Validar seguridad y datos ficticios. |
| Notificaciones | PBI-07 | Puede cambiar de prioridad después del feedback. |
| Interfaz responsiva y accesible | Transversal / PBIs | Incluir calidad en DoD y en los PBIs afectados. |
| Protección de datos | Transversal / DoD | Debe ser criterio de calidad, no solo tarea final. |
| Panel de administración | PBI-08 | Priorizar solo si contribuye al Product Goal del MVP. |
| Trazabilidad de eventos | PBI-06 | Refinar según necesidades reales de la demo. |
| Documentación, manual y pitch | PBI-09 | El Increment debe ser usable; la documentación debe apoyar la inspección. |

18. Métricas de evidencia del producto

| Objetivo de producto / usuario | Indicador | Meta inicial | Resultado / evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| MVP demostrable | Flujos principales operativos | Login + credencial + servicios + alerta |  |
| Acceso a servicios | Interacciones desde pantalla principal | ≤ 3 |  |
| Validación de credencial | Código/QR verificable | Funcionando en demo controlada |  |
| Usabilidad | Usuarios que completan tareas principales | ≥ 5 usuarios; ≥80% satisfacción |  |
| Escalabilidad conceptual | Presentación | Arquitectura, operación, impacto, riesgos y evolución |  |

19. Aprobaciones y participantes externos

Scrum no requiere firmas para que exista Scrum. Las firmas de patrocinadores o autoridades pueden conservarse como mecanismo institucional, siempre que no se presenten como un elemento obligatorio del marco Scrum.

| Participante | Rol institucional | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Owner | ________________________ | ________________ | ________________ |
| Scrum Master | ________________________ | ________________ | ________________ |
| Representante / patrocinador institucional | ________________________ | ________________ | ________________ |
| Representante de stakeholders | ________________________ | ________________ | ________________ |

20. SIMULACIÓN COMPLETA DEL PRIMER SPRINT

Sprint 1: 01–02 septiembre 2026

Sprint Goal: “Conseguir que un estudiante pueda autenticarse y visualizar una credencial digital ficticia de forma segura y demostrable.”

Por qué es valioso: permite validar el flujo mínimo de identidad antes de incorporar servicios, QR y alertas.

Resultado simulado al cierre

• PBI-01: Done. El usuario inicia sesión con credenciales de prueba.

• PBI-02: Done. La credencial muestra fotografía ficticia, nombre, matrícula ficticia y datos básicos.

• PBI-03: No Done. El QR queda para el siguiente Sprint.

• Increment: usable para el flujo login → credencial; no incluye funcionalidades no terminadas.

• Feedback de Sprint Review: los usuarios entienden el flujo, pero solicitan un acceso más visible a servicios institucionales.

Daily Scrum simulado

| Día | Progreso | Impedimento | Adaptación |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 sep | Modelo de usuario y login iniciado | Sin acceso al servicio de correo | Usar credenciales ficticias |
| 02 sep AM | Login terminado; credencial en construcción | Ninguno | Priorizar visualización |
| 02 sep PM | Login + credencial terminados | Prueba visual pendiente | Ejecutar DoD antes del cierre |

Retrospectiva simulada: el equipo identifica que empezó a construir detalles antes de acordar claramente qué significa “Done”. Acción de mejora: revisar la Definition of Done al inicio de cada Sprint y comprobarla antes de considerar terminado un PBI.

Decisión del Product Owner después de la Review: mantener PBI-03 (QR) como siguiente prioridad porque aumenta la verificabilidad de la credencial, y elevar PBI-04 (servicios) por el feedback de usuarios.

21. MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE SCRUM

| Elemento Scrum 2020 | Ejemplo en este producto | Quién/accountability principal | Cómo se inspecciona |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Goal | MVP de credencial + servicios + alerta | Product Owner / Scrum Team | Product Backlog y Reviews |
| Product Backlog | PBI-01 a PBI-09, ordenados | Product Owner | Backlog visible y refinado |
| Sprint Goal | Login + credencial demostrable | Developers / Scrum Team | Daily + Review |
| Sprint Backlog | PBIs seleccionados + plan | Developers | Actualización diaria |
| Increment | Flujo usable que cumple DoD | Developers / Scrum Team | Sprint Review |

22. NOTA DE CUMPLIMIENTO SCRUM 2020

La simulación usa los conceptos de Scrum Guide 2020: un Scrum Team con Product Owner, Scrum Master y Developers; tres artefactos con sus compromisos; Sprints; Sprint Goal; Product Goal; Definition of Done; y los eventos de Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review y Sprint Retrospective. Scrum 2020 enfatiza que el equipo es una unidad sin subequipos ni jerarquías internas y que el Product Backlog es una fuente única y ordenada del trabajo. citeturn0search0turn0search2

Los elementos como matriz de riesgos, historias de usuario, presupuesto, firmas, calendario detallado y tablas de seguimiento son herramientas complementarias del proyecto; no son artefactos o eventos obligatorios definidos por Scrum. La simulación los conserva únicamente para documentar el proyecto de forma académica y operativa.